**TUYÊN BỐ PHẠM VI DỰ ÁN**

*Dự án:* **Website thi trực tuyến**

*Ngày 23.3.2018*

## **Giới thiệu tổng quan về dự án:**

* Dự án nhằm tạo ra 1 Website để ôn thi cũng như tổ chức thi online cho các học sinh – sinh viên ở các bộ môn khác nhau.
* Ngoài ra, giáo viên có thể tổ chức thi cho một lớp học và xếp hạng, đánh giá kết quả của từng người và tập thể.
* Hơn thế, cá nhân mỗi thành viên có thể tự rèn luyện qua các đề thi và tự đánh giá quá trình của bản thân dựa vào lịch sử và xếp hạng của bản thân
* Mục tiêu của nhóm phát triển: Tạo ra môi trường và tạo điều kiện cho các học sinh - sinh viên có thêm nhiều cơ hội thi thử và rèn luyện kiến thức. Đồng thời, các thầy cô giáo có thêm nhiều lựa chọn cho các bài thi nhằm nâng cao hiệu suất công việc và giảm sự thủ công vất vả.

# **Các chức năng của sản phẩm:**

* Người dùng:
* Truy cập vào hệ thống website để đăng kí user.
* Kiểm tra và xem lịch sử thi của bản thân để từ đó đánh giá quá trình học tập của bản thân
* Làm bài thi và có thể kiểm tra lại phần bài thi đó.
* So sánh thứ hạng cùng các User khác với chức năng ranking của Web.
* Admin (Có thể là giảng viên, giáo viên hoặc những người đứng đầu tổ chức thi cho tập thể):
* Tạo các khung đề thi bằng bản Word và Import chúng lên Sever
* Tạo ra các cuộc thi cho tập thể
* Chỉnh sửa , xóa và thêm các User
* Hiệu năng hệ thống: Đáp ứng được lượng nhu cầu truy cập của nhiều client truy cập và đảm bảo tốc độ thực thi nhanh.
* Sơ đồ tóm tắt WBS

## **Các tài liệu liên quan:**

* Tuyên bố phạm vi dự án( project scope statement)
* Tài liệu chi tiết WBS ( work breakdown structure )
* Project Charter.
* Tài liệu đặc tả yêu cầu
* Tài liệu phân tích thiết kế hệ thống
* Báo cáo đánh giá tổng hợp

## **Quy định chi phí và thời gian thực hiện:**

* Thời gian thực hiện không quá 2 tháng kể từ ngày khởi động dự án
* Tổng chi phí không vượt quá 8000$ .
* Từng mốc con bàn giao sản phẩm phải đảm bảo đúng tiến độ và trọn vẹn theo đừng giai đoạn.